1. Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu

| Mã story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/ câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | X |  | Không cần làm rõ thêm. |
| LS03 |  | X | Khi hai khách cùng đặt sản phẩm cuối gần như đồng thời, hệ thống xác định và giữ tồn kho cho đơn nào để bảo đảm chỉ một đơn thành công? |

2. Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng |  | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 – 3 – 5 – 3 |  | 3 | Phiếu 5 SP có thể xuất phát từ lo ngại về xử lý thời gian và trạng thái. Sau khi PO xác nhận chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, độ phức tạp tương đương LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 – 3 – 3 – 3 |  | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 – 8 – 8 - 5 |  | 8 | Phiếu 8 SP phản ánh rủi ro hai khách đặt đồng thời và quy tắc giảm/hoàn tồn. So với LS02 (3 SP), LS03 phức tạp hơn đáng kể do có luồng tạo đơn, xác nhận, hủy và xử lý cạnh tranh tồn kho. |

3. Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất “1 Story Point = 4 giờ” là sai vì Story Point đo tương đối khối lượng công việc, độ phức tạp, rủi ro và sự không chắc chắn, chứ không phải thời gian cố định. Nhóm sử dụng Velocity (số Story Point hoàn thành theo Definition of Done trong các Sprint trước) để dự báo khối lượng có thể thực hiện ở Sprint tiếp theo mà không cần quy đổi SP sang giờ.